合同编号：

娄底市中心医院（娄底医院）二次供水蓄水池（箱）

清洗、消毒及检测服务合同

甲方：娄底市中心医院/广州医科大学附属第一医院娄底医院

统一社会信用代码：12431300447162073W/12431300MB1P52227T

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号/娄底市万宝镇南环路与新星南路交叉路口东南角

乙方：

统一社会信用代码：

地址：

甲方通过医院院内议价方式采购二次供水蓄水池（箱）清洗、消毒及检测服务，乙方为成交供应商。现依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规之规定，甲乙双方就二次供水蓄水池（箱）清洗、消毒及检测服务相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成如下合同条款，以供双方共同遵守：

第一条 服务内容

乙方为娄底市中心医院、广州医科大学附属第一医院娄底医院两个院区共计9个二次供水蓄水池（箱）提供专业清洗、全面消毒、台账记录、水质送检备案、报告归档等全套服务，具体服务事项、时间以甲方通知为准。

第二条 服务时间、服务价格

2.1 乙方提供服务事项、价格及服务时间如下：

| 序号 | 服务事项 | 体积（m³） | 数量（个） | 清洗 次数 | 单价（元/个/次） | 计划清洗时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土水池清洗 | 300 | 2 | 1 |  | 2026年11月份 |
| 2 | 不锈钢水箱清洗 | 70 | 1 | 1 |  | 2026年11月份 |
| 3 | 不锈钢水箱清洗 | 60 | 2 | 1 |  | 2026年11月份 |
| 4 | 不锈钢水箱清洗 | 160 | 2 | 2 |  | 2026年6月份、11月份 |
| 5 | 不锈钢水箱清洗 | 90 | 2 | 1 |  | 2026年11月份 |
| 总价金额暂定人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |

2.2 乙方在接到甲方每次正式服务通知后，须在10个工作日内完成对应批次蓄水池（箱）清洗消毒作业。每批次清洗消毒作业完成后，乙方须在10个工作日内取得并出具正式的水质检测合格报告，交付甲方归档。

第三条 服务标准与管理要求

3.1 每次服务前，乙方须向甲方相关职能科室报备，获批后方可进场服务。

3.2 乙方严格按照国家《二次供水清洗消毒操作规程》执行净、涮、磨、洗标准化作业流程，采用安全、定量规范消毒方式，确保水池箱体洁净、水质无异味、无残留污染，完全符合饮用水卫生标准，并顺利通过监管部门检查、备案。如乙方服务质量不达标、水质检测不合格的，应在甲方通知时限内进行整改。

3.3 乙方须建立完整清洗消毒台账，真实、规范记录全过程作业情况，完工后统一交由甲方专管人员罗立楚签字确认，归档留存，以备监管检查。

3.4 乙方所使用的清洗剂、消毒剂、全部耗材必须符合国家质量标准及环保要求，严禁使用不合格、过期、三无产品。

3.5 服务前乙方须完善安全作业规程，现场设置醒目安全警示牌，落实安全防护、防污染措施；服务结束后及时清理全部废弃物，规范处置危险废物，做到工完场清。

3.6 乙方须科学统筹停水、作业、通水时间，严禁影响医院正常医疗经营、患者及职工生活用水、消防应急供水，保障全院供水持续稳定、无中断、无安全风险。

3.7 本项目所有水质取样、检测、检验、备案产生的全部费用由乙方全额承担，由乙方自行对接具备合法资质的第三方检测机构完成全项水质检测。如水质检测不合格、清洗消毒质量不达标的，乙方须无条件免费返工、重新检测，直至合格，所有费用自行承担，由此产生的处罚及损失由乙方全额承担。

第四条 双方权利与义务

4.1 甲方权利义务：甲方有权对乙方施工全过程进行监督、检查、考核；负责提供作业场地通行条件；按合同约定支付服务费用；全程参与验收及资料审核。

4.2 乙方权利义务：乙方须严格遵守医院院内管理、消防安全、院感管理各项制度，服从甲方现场管理、调度及监督；保质、保量、按时完成全部清洗消毒及检测工作，确保项目合规达标、顺利通过监管部门检查备案。

第五条 乙方资质及人员要求

5.1 乙方须具备合法有效的营业执照，具备本项目服务履约能力。

5.2 所有现场作业人员必须持有有效个人健康证明，持证上岗。

5.3 乙方须提供有效的卫生监督意见书，确保项目作业合规、可监管、可备案。

5.4 本项目所有作业人员、设备、耗材、运输、检测、备案工作均由乙方全权负责。

第六条 合同价款与付款方式

6.1 本合同价款为固定单价，该单价包含人工、耗材、设备、消毒、清理、取样、检测、检验、报告、备案、税费、安全文明施工等全部费用，甲方不再另行支付任何费用。

6.2 付款方式：本项目全部清洗消毒作业完成、水质检测全部合格、全套资料归档完毕后，甲、乙双方按照本合同2.1服务价格和乙方实际提供的服务（以清洗消毒台账登记为准）进行结算，结算完成后，乙方向甲方提供以自己名义开具的价税合计金额与结算金额等额的增值税普通发票，甲方自收到发票且确认不存在扣除乙方款项情形之日起2个月内将结算价款一次性足额支付给乙方；如存在需扣除乙方款项情形，甲方扣除相应款项后将余款一次性支付给乙方。如因乙方未提供发票，甲方有权顺延付款期限，由乙方自行承担相应责任。

6.3 乙方指定     （联系电话             ）与甲方办理结算、领款手续。

6.4 甲方通过银行转账方式向乙方支付价款，乙方指定收款银行账户的开户行：                ，户名：           ，账号：              。

6.5 如乙方指定的办理结算、领款人员、收款账户等发生变化，应及时书面通知甲方；未及时通知，乙方应自行承担相应的不利后果。

- 第七条 风险承担

- 7.1 乙方在履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、安装及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

7.2 因乙方服务逾期、报告逾期、服务不规范、水质检测不合格、资料缺失等原因造成水质超标、卫健部门处罚、院内用水故障、经济损失、舆情风险等一切后果，全部责任及经济损失由乙方自行承担。

- 7.3 如甲方因乙方的服务原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

- 第八条 廉洁条款

- 8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

- 8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第九条 保密条款

9.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

9.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

9.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

9.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第十条 通知与送达

10.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

10.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

10.2.1 甲方的联系地址： 娄底市中心医院总务科 ，联系人：程俊杰，联系电话： 18873820001 ，邮箱地址： / ，或微信号： / 。

10.2.2 乙方的联系地址：         ，联系人：    ， 联系电话：        ，邮箱地址：   ，或微信号：   。

10.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

10.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十一条 合同变更与解除

11.1 本合同生效后，任何一方不得单方擅自变更合同内容，确需变更的，须双方协商一致并签订书面补充协议。

11.2 乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同，不予付款并追究乙方违约责任：

11.2.1 存在分包、转包行为的；

11.2.2 服务质量不达标、水质检测不合格且拒不整改或整改后仍不合格的；

11.2.3 逾期 7 日仍未提供服务或仍未出具合格检测报告的；

11.2.4 拒不服从甲方管理、造成院内供水事故、安全事故或不良影响的。

第十二条 违约责任

12.1 乙方逾期提供服务或逾期提交检测报告的，除应赔偿甲方因此造成的全部经济损失外，每逾期一日，按本合同暂定总价款的千分之一标准向甲方支付违约金。

12.2 如乙方单方解除合同或甲方因11.2情形解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按本合同暂定总价款的30%标准向甲方支付违约金。

- 12.3 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金2000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

12.4 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十三条 争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。

13.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十四条 附则

14.1 乙方营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托文书、委托代理人身份证复印件等相关资质证明、乙方委派结算人员的授权委托书、受托人的身份证复印件等作为本合同的附件。

14.2 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

14.3 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院            乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区   签订时间：    年   月   日