                                            合同编号：
娄底市中心医院锅炉煮炉清垢服务合同

甲方：娄底市中心医院
统一社会信用代码：12431300447162073W
地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号
乙方：
统一社会信用代码：
地址：

甲方通过医院院内议价方式采购锅炉煮炉清垢服务，乙方为成交供应商。现依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规之规定，甲乙双方就锅炉煮炉清垢服务相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成如下合同条款，以供双方共同遵守：
第一条 服务内容
1.1 项目地点：娄底市中心医院锅炉房
1.2 服务对象：院内两台八吨锅炉全套系统，包含锅筒、烟火管、省煤器、受热面及配套管路等核心设备。
1.3 服务目标：通过专业化化学煮炉除垢清洗作业，彻底清除设备内部水垢、锈蚀产物、杂质等附着物，恢复锅炉受热面传热效率，降低设备运行能耗，消除设备安全隐患，保障锅炉长期安全、稳定、经济运行。
1.4 采购服务范围：本项目为全包包干式服务，包含但不限于现场取样检测、垢层成分分析、酸洗模拟试验、专项清洗方案设计、临时系统搭建、设备拆装封堵隔离、全流程化学清洗作业、酸碱中和、清水漂洗、金属钝化、废液无害化处理、现场清理、影像留存、资料整理、检测验收、质保售后等全部工作内容。
1.5 具体服务内容：
1.5.1 方案设计：现场取样检测垢层厚度、垢体成分，开展酸洗小型模拟试验，结合设备实际工况制定合规、安全、高效的专项化学清洗施工方案，出具正式完整施工方案并报甲方备案。
1.5.2 现场施工：自行完成溶药箱、清洗泵、临时管路等临时系统的安装、调试与拆除；负责锅炉系统接口拆卸、封堵、隔离及施工后复原；全程完成水冲洗、酸洗除垢、酸碱中和、清水漂洗、金属钝化等标准化工序，落实全过程安全管控。
1.5.3 验收配套：全程记录施工流程，拍摄清洗前后设备内部、受热面对比高清影像，整理全套施工资料，全程配合甲方完成检测、核查及最终验收工作，直至项目验收合格。
第二条 合同服务期限
2.1 本项目服务期限为10个工作日，自甲方书面通知开工之日起计算。
2.2 服务期限包含施工前期准备、临时设备搭建、全套清洗作业、废液无害化处理、现场卫生清理、资料整理、验收交接等全部工作内容，乙方须在约定工期内完成全部服务工作，不得无故延期。
2.3 因甲方设备停机、场地协调等甲方原因导致服务期限延误的，服务期限相应顺延；因乙方人员、设备、施工组织等自身原因延误服务期限的，由乙方承担全部违约责任。
第三条 合同价款
3.1 本合同价款实行固定总价包干，包干总价：人民币_____元（大写：______元整）。
3.2 本合同约定总价包含人工、专用清洗药剂、施工设备、运输、安装、拆除、调试、消毒、清理、取样、检测化验、废液无害化处理、安全防护、资料编制备案、验收、税费、质保售后等本项目全部成本及费用；甲方不再另行支付任何费用。
3.3 本合同约定总价乙方已充分考量了现场工况、施工难度、安全风险、环保合规等全部因素，在本合同履行期间，乙方不得以任何理由要求调价、增补费用。
第四条 技术标准与质量要求
4.1 本项目施工全过程严格执行国家及行业现行规范标准：《火力发电厂锅炉化学清洗导则》（DL/T 794）、《锅炉化学清洗规则》（TSG G5003）、《工业锅炉水质》（GB/T 1576）及甲方设备安全管理相关规定。
4.2 核心技术质量指标：
4.2.1 除垢效果：锅炉水冷壁、省煤器等核心受热面除垢率≥90%，清洗后设备内部无明显残留水垢、硬质垢体，受热面清洁通透、无堵塞，设备换热性能显著恢复。
4.2.2 腐蚀控制：清洗全过程严格管控金属腐蚀速率，设备金属腐蚀速率≤8g/(m²⋅h)，严禁出现局部点蚀、穿孔、管壁损伤、管路破损等设备损坏问题，保障锅炉本体及配套设施完好无损。
4.2.3 钝化防护：清洗、漂洗工序完成后，必须开展规范金属钝化处理，在设备金属表面形成均匀、致密、完整的钝化保护膜，有效杜绝设备后期氧化、锈蚀，延长设备使用寿命。
4.3 药剂与设备要求：乙方使用的除垢、中和、钝化等全部药剂，须符合国家安全环保标准，无剧毒、无超标强腐蚀性，废液可合规无害化处理，杜绝二次污染；乙方自备全套完好合规的施工设备、检测仪器、安全防护装备，满足施工及安全作业要求。
第五条 双方权利与义务
5.1 甲方权利与义务
5.1.1 向乙方提供施工场地，协调锅炉房现场施工条件，配合乙方完成设备停机、现场对接等必要工作。
5.1.2 对乙方施工全过程、施工质量、安全管理、环保处理进行监督检查，对不符合标准的施工行为有权要求乙方立即整改。
5.1.3 按照合同约定及时足额支付合同价款，组织项目最终验收。
5.1.4 向乙方提供设备基础工况资料，协助乙方开展现场勘查、取样检测工作。
5.2 乙方权利与义务
5.2.1 乙方具备合法有效的独立法人资质、A级/B级锅炉专项资质，项目负责人及现场操作人员均持有效特种设备作业人员证书，持证上岗，资质可查、真实有效。
5.2.2 严格按照国家规范、施工方案及本合同约定标准施工，保质、保量、按期完成全部服务内容，全程落实安全生产、文明施工要求，承担施工全过程安全主体责任。
5.2.3 施工全过程做好安全防护，设置安全警示标识，杜绝安全事故；施工产生的废液、废弃物全部合规无害化处理，清理干净施工现场，做到工完场清。
5.2.4 完整留存施工影像、检测数据、施工记录等全套资料，验收前整理成册提交甲方。
5.2.5 严禁转包、分包本项目，否则甲方有权单方解除合同，追究乙方违约责任。
5.2.6 因乙方施工方案不合理、药剂使用不当、操作不规范等自身原因，造成甲方设备损坏、故障、停机、环境污染或其他经济损失的，由乙方承担全部维修、赔偿及相关法律责任。
第六条 验收标准与流程
6.1 验收依据：本合同条款、采购文件、乙方投标承诺、国家及行业现行清洗规范、核心技术指标要求。
6.2 验收资料：乙方完工后须向甲方提交完整验收资料，包含正式清洗施工方案、施工全过程记录、清洗前后高清对比影像、水质检测报告、腐蚀速率检测数据、钝化效果说明、废液处理记录、资质证件复印件等全套资料。
6.3 验收流程：乙方完成全部施工及现场清理工作后，向甲方提交书面验收申请；甲方收到申请及全套资料后，3个工作日内组织现场核查、质量验收，对照技术标准核实除垢效果、设备完好性、环保合规性。
6.4 验收合格标准：全部技术指标达标、资料齐全规范、设备无损伤、现场清洁无隐患、废液处理合规，甲方出具验收合格确认文件；验收不合格的，乙方须在甲方指定期限内无偿整改、返工，直至验收合格，由此产生的工期延误、费用增加均由乙方自行承担。
第七条 付款方式
7.1  付款方式：本项目全部煮炉作业完成、全套资料归档完毕后，甲乙双方按照本合同约定总价完成结算。结算完成后，乙方向甲方提供以自身名义开具、与结算金额等额的合法有效增值税普通发票。甲方自收到合规发票且确认无扣款情形之日起2个月内，将结算价款一次性足额支付给乙方；若存在扣款情形，甲方扣除相应款项后将余款一次性支付。因乙方未按时、按规提供发票导致付款延迟的，甲方不承担任何违约责任，相关责任由乙方自行承担。
7.2 乙方指定经办人：__________，联系电话：__________，专门负责与甲方办理结算、领款等相关手续。
7.3 甲方通过银行转账方式支付价款，乙方指定收款账户信息如下：开户行：__________；户名：__________；账号：__________。
7.4 乙方经办人、收款账户等关键信息发生变更的，须提前3个工作日向甲方出具书面变更通知；未及时通知的，由此产生的付款延误、款项错付、资金损失等全部不利后果由乙方自行承担。
第八条 风险承担
8.1 乙方在履行本合同过程中，在运输、装卸、设备安装、调试、现场施工等全过程发生安全事故、人身伤害、财产损毁等各类事故，造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，由乙方全权负责处置，并承担全部法律责任与经济赔偿责任。
8.2 因乙方服务逾期、检测报告逾期、施工不规范、水质检测不合格、资料缺失、清洗质量不达标等乙方原因，导致甲方水质超标、主管部门行政处罚、院内用水故障、设备损坏、经济损失、舆情风险等一切后果，全部责任及经济损失由乙方自行承担。
8.3 若甲方因乙方服务瑕疵、违规操作、质量问题等乙方原因，引发民事纠纷、诉讼案件或被行政机关处以罚款、处罚的，甲方因此产生的诉讼费、律师费、罚款、赔偿金、名誉损失等全部经济损失，均由乙方全额承担。
第九条 廉洁条款
9.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。
9.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。
第十条 保密条款
10.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。
10.2 乙方应对保密信息应当采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。
10.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
10.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。
第十一条 通知与送达
11.1 甲乙双方确认，本合同项下所有通知、函件、文书、法律文书均可通过书面函件、手机短信、微信、电子邮件、快递送达，具备同等法律效力。
11.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：
11.2.1 甲方的联系地址： 娄底市中心医院总务科 ，联系人：程俊杰，联系电话： 18873820001 ，邮箱地址： / ，或微信号： / 。
11.2.2 乙方的联系地址：        ，联系人：     ， 联系电话：     ，邮箱地址：   ，或微信号：  。
11.3 文书送达认定：快递或专人送达的，以收件人签收或拒收之日为送达日；挂号邮件发出满7个工作日视为送达；电子邮件进入对方服务器即视为送达。
11.4 任一方联系方式、送达地址变更的，须在变更之日起3日内书面通知对方；未及时通知的，按原地址送达的文书被退回、拒收的，退回之日视为有效送达，产生的全部后果由未通知方自行承担。
第十二条 合同变更与解除
12.1 本合同生效后，任何一方不得单方擅自变更、篡改合同内容；确需变更、补充的，须经双方协商一致，签订书面补充协议。
12.2 乙方存在下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同，不予支付剩余款项，并依法追究乙方全部违约责任及损失赔偿责任：
12.2.1 存在项目转包、违法分包行为的；
12.2.2 服务质量不达标、除垢清洗不合格，拒不整改或整改后仍未达到合同及规范标准的；
12.2.3 逾期7个工作日以上未完成服务、未提交合格检测验收资料的；
12.2.4 拒不服从甲方现场管理，造成设备故障、供水事故、安全事故或不良社会影响的。
第十三条 违约责任
13.1 乙方逾期完成服务、逾期完工的，除全额赔偿甲方实际经济损失外，每逾期一日，按本合同总价款的千分之一向甲方支付违约金。
13.2 乙方单方擅自解除合同，或甲方依据本合同约定单方解除合同的，乙方须赔偿甲方全部经济损失，同时按合同总价款的30%向甲方支付违约金。
13.3 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金4300.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。
13.4 乙方依约应向甲方支付的违约金、赔偿金等款项，甲方在应支付给乙方的任意价款中直接抵扣，抵扣不足的，乙方须在甲方通知后3日内补足全部款项。
第十四条 争议解决
14.1 本合同适用中华人民共和国现行有效法律、法规、规章。
14.2 合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条 附则
15.1 乙方营业执照、法定代表人身份证明、法人授权委托书、受托人身份证复印件、项目作业人员资质证书、业绩证明、结算经办人授权资料等，均为本合同合法附件，与本合同正文具有同等法律效力。
[bookmark: _GoBack]15.2 本合同文件解释优先级（从高至低）：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。
15.3 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：娄底市中心医院            乙方（盖章）： 


法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：  


或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：


合同签订地履行地：娄底市娄星区   签订时间：    年   月   日
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