                                                合同编号：
娄底市中心医院能源审计服务合同

甲方：娄底市中心医院
法定代表人：杨吉军
统一社会信用代码：12431300447162073W
地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙方：
法定代表人：
统一社会信用代码：
地址：

甲方通过医院院内议价方式采购娄底市中心医院能源审计服务，乙方为中标/中选供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国节约能源法》《公共机构节能条例》《湖南省公共机构节能管理办法》及湘管发〔2026〕26号《全省公共机构重点用能单位能源审计工作实施方案》《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342-2014）、JS/T301-2024《公共机构能源费用托管实施规程》等相关法律法规及规范标准，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购娄底市中心医院能源审计服务相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条 项目概况
1.1 项目名称：娄底市中心医院能源审计服务项目。
1.2 项目地点：娄底市长青中街51号娄底市中心医院院内。
第二条 服务期限及节点要求
2.1本合同服务期限自合同签订之日起算至2027年12月31日止。
2.2 本项目分两个阶段实施，所有节点严格遵照以下要求执行：
2.2.1 现场审计与报告编制阶段（2026年9月1日—2026年10月30日）
乙方须完成全院现场踏勘、重点设备能效检测、全品类能耗数据核验、能耗与碳排放核算、节能节水潜力分析，完成两套差异化审计报告的编制、校核、定稿工作，提交全套成果资料，并配合完成市级机关事务管理部门初审上报工作。
2.2.2 整改落地与长效服务阶段（2026年11月1日—2027年12月31日）
乙方依据主管部门整改意见书，全程协助甲方制定整改方案、完善整改台账、逐项落实整改措施，跟踪问题清零，持续为甲方提供节能降碳技术咨询、答疑、复核指导等常态化服务，配合甲方完成年度节能考核工作。
2.2.3 核心备案节点：2026年10月30日前，乙方必须提交正式完整的能源审计报告及全套成果资料，全程配合甲方完成市级初审、省级备案全流程工作，确保项目顺利备案通过。
第三条 乙方服务工作内容
乙方须严格按照国家、省、市公共机构能源审计规范及本合同约定，完成以下全部审计服务工作，确保内容全面、数据真实、结论客观、资料合规：
3.1 节能管理情况核查
全面核查甲方节能管理岗位设置、节能管理制度建立与落地执行、能源计量与数据统计、能耗定额与目标考核、节能宣传教育培训等全套节能管理工作情况，梳理管理短板与优化空间。
3.2 能源消费与碳排放核算分析
收集、核验甲方近3个完整年度电、气、油、水、热力等各类能源资源消费的种类、数量、结构、流向及费用支出；精准核算全院总碳排放量、碳排放强度，分析三年能耗、碳排放变化趋势，制作完整规范的能耗数据分析图表、碳排放核算台账。
3.3 重点用能系统与设备专项审计检测
对甲方建筑围护结构、暖通空调、公共照明、电梯、数据机房、消毒供应中心、锅炉、厨房设备、供水系统、公务车辆、高压配电房、备用发电机等所有重点用能系统与设备开展现场能效检测、运行工况分析，评估设备运行效率、系统匹配合理性，精准识别设备运行能耗浪费问题，测算节能降碳潜力。
3.4 水资源利用效率审计
核查全院用水计量器具配备、校验、运维情况，全面分析用水结构、用水效率、管网漏损情况，对照湖南省公共机构水耗定额标准，判定甲方用水合规性，针对性编制节水优化及改造方案。
3.5 节能节水潜力分析与改造建议
精准识别机房、锅炉房、空调系统、公共照明、供能供水管网等重点能耗浪费、碳排放偏高环节；从管理制度优化、设备技术改造、人员行为管控等多维度，区分短期即时整改措施与中长期技改项目，出具可落地的节能节水技术改造方案、运行管理优化措施、碳排放减量建议，明确各项措施的预期节能、节水、生态及经济效益。
3.6 审计结论与整改配套文件编制
出具合规、客观、完整的能源审计结论，全面评价甲方节能管理、能耗管控、碳排放管控整体水平；梳理形成问题汇总清单，编制整改责任清单、标准化整改台账，明确整改措施、完成时限、责任科室、验收标准；全程对接娄底市机关事务管理局，配合主管部门问询、数据复核、资料核查、现场抽查，完成报告答疑、修正、报审及备案全部工作。
第四条 项目交付成果要求
乙方须按本合同及相关规范要求，提交全套完整、合规、可备案的成果资料，所有纸质资料须加盖乙方审计专用章，具体交付内容如下：
4.1 双版本正式能源审计报告：每种版本提供纸质版3份，同时提交盖章PDF版+可编辑Word版电子版。一是适配湘管发〔2026〕26号文件要求、满足省级审计备案的标准版本；二是适配甲方合同能源管理、能源托管招标的前置基准版本。
4.2 全套原始审计成果资料：包含能耗统计数据表、碳排放核算全套附表、CMA现场设备检测原始记录、现场踏勘影像资料、系统能效分析台账、水平衡及电平衡测试报告等所有原始审计佐证资料。
4.3 整改配套专项资料：问题汇总清单、整改责任台账、节能节水技改建议书、医院长效节能管理优化方案。
4.4 能源托管基准成果：严格依据《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342-2014）和国管局JS/T301-2024《公共机构能源费用托管实施规程》等国家、省级相关规定，精准核定甲方能源资源消耗基准、能耗系统运维维保基准，成果完全满足甲方后续能源费用托管项目招标、费用结算、运维考核的全部使用需求。
4.5 备案支撑全套资料：包含市级、省级上报汇总资料、答疑支撑材料、备案佐证资料，确保项目顺利通过市、省两级主管部门审核备案。
第五条 双方权利与义务
5.1 甲方权利与义务
5.1.1 甲方有权对乙方审计工作进度、服务质量、成果合规性进行全程监督、检查、考核，对不合格成果有权要求乙方无偿整改、修正、重新编制。
5.1.2 甲方须配合乙方开展现场审计工作，无偿提供医院院区图纸、设备台账、能耗数据、运营资料、管理制度等相关基础资料，协助乙方对接各科室开展现场核查。
5.1.3 甲方为乙方现场作业提供必要的场地、通行、办公便利，监督乙方遵守医院院区管理、门禁、安全、消防等管理制度。
5.1.4 甲方按照本合同约定，在乙方履约合规、成果合格的前提下，按时足额支付服务费用。
5.1.5 甲方负责对接本级机关事务管理部门，配合乙方开展审计报审、备案相关协调工作。
5.1.6 本项目严禁转包、违法分包、挂靠资质，一经查实，甲方有权立即终止合同、取消乙方服务资格，追究乙方全部违约责任。
5.1.7 乙方擅自更换项目负责人、缩减服务团队、降低服务标准的，甲方有权要求乙方在甲方通知时间内完成整改，如整改不到位或拒不整改的，甲方有权追究乙方的违约责任。
5.2 乙方权利与义务
5.2.1 乙方有权要求甲方按合同约定提供审计所需基础资料、配合现场工作。
5.2.2 乙方须严格按照国家、省、市规范及本合同节点、内容要求，保质保量完成全部审计服务及长效技术服务工作。
5.2.3 乙方专职项目负责人      （联系电话：           ），全程统筹项目实施、对接主管部门、负责报告答疑、整改落地及项目全过程协调，服务期限内不得更换项目负责人。
5.2.4 乙方现场作业人员须严格遵守甲方院区安全、门禁、文明施工等各项管理制度，规范作业，杜绝安全隐患，作业期间发生的一切安全事故由乙方自行承担全部责任。
5.2.5 乙方须签订专项保密承诺，对甲方所有涉密数据、图纸、设备信息、运营资料、审计成果严格保密，严禁外泄、转借、商用、挪作他用。服务期限届满后，乙方须主动销毁全部涉密留存资料，并承担一切保密违约及侵权责任。
5.2.6 乙方全程负责审计报告的答疑、修正、报审、备案工作，针对主管部门提出的整改意见，无偿完成成果优化、资料补充。
5.2.7 服务期限内，持续为甲方提供远程+现场按需驻场技术指导，协助甲方落实整改、更新台账、问题清零、完成年度节能考核。
5.2.8 乙方承诺审计成果完全符合国家、省、市各级规范要求，确保通过市、省两级审核主管部门备案，承担成果质量兜底责任。
第六条 项目验收标准与方式
6.1 阶段性初验：乙方完成全部现场审计、成果编制工作，提交全套合规资料后，甲方组织阶段性初验，核查成果的完整性、规范性、数据真实性、格式合规性，初验不合格的，乙方须在甲方规定时限内无偿整改复核，直至初验合格。
6.2 最终竣工验收：乙方提交的审计报告经娄底市机关事务管理局正式受理，且完成省级备案，视为项目主体服务验收合格；2026年11月1日—2027年12月31日期间的整改指导、长效技术服务，按合同周期及本合同约定标准履约验收。
6.3 验收依据：本合同文件、招标文件、国家及湖南省公共机构能源审计相关规范、主管部门审核意见。
6.4 因乙方编制质量、数据错误、资质不合规、内容缺项等问题导致报告审核不通过、备案失败的，乙方须无条件免费修改、重新编制直至备案通过，并承担全部经济赔偿责任及违约责任。
第七条 合同价款及付款方式
7.1 本合同总价款为人民币________元整（________元）。此价格为固定包干总价，包含现场检测、数据核算、报告编制、备案对接、技术咨询、整改指导、资料归档、保密服务、税费等全部费用，甲方无需额外支付其他任何费用。
7.2 甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付款项：
7.2.1 首期付款（80%）：乙方提交全套审计成果，经甲方初验合格，且正式审计报告被市机关事务管理部门受理备案后，甲方在验收合格之日起4个月内，甲方向乙方支付合同总价款的80%；
7.2.2 尾款付款（20%）：项目完成各级正式备案、全部资料归档完毕、乙方完成全部整改技术指导及长效服务、整体服务期限届满，且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，甲方向乙方无息支付剩余20%合同尾款。
7.3 乙方指定收款银行账户的开户名                  ；开户银行：                   ；账号：                   。
7.4 乙方应在甲方首次付款前，向甲方提供以乙方自己名义开具的与本合同总价等额的增值税普通发票；如乙方未及时提供发票，甲方有权顺延付款，由此产生的责任均由乙方自行承担。
第八条 风险承担
8.1 乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在测量及踏勘过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。
8.2如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。
第九条 廉洁条款
9.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。
9.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。
第十条 保密条款
10.1 乙方对在服务过程中知悉的甲方商业信息、能耗数据、院区图纸、设备参数、运营资料、审计涉密信息等全部内容承担永久保密责任。
10.2 未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露、传播、使用、授权使用甲方涉密资料，不得将审计成果用于本项目以外的任何商业或其他用途。
10.3 服务终止后，乙方须立即销毁所有留存的甲方涉密电子及纸质资料，不得私自备份留存。
10.4 若乙方发生保密违约行为，甲方有权终止合同、扣除全部尾款，乙方须承担由此给甲方造成的全部经济损失及名誉损失，并承担相应法律责任。
第十一条 通知与送达
11.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。
11.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：
11.2.1 甲方的联系地址：娄底市娄星区长青中街51号综合楼608，联系人：刘唐毅，联系电话：16673869116，邮箱地址：    \      ，或微信号：     \     。
11.2.2 乙方的联系地址：               ，联系人：          ， 联系电话：          ，邮箱地址：          ，或微信号：          。
11.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。
11.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。
第十二条 合同的变更、解除
12.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。
12.2 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权单方解除本合同：
[bookmark: 第八条-合同变更与解除]12.2.1 乙方逾期15日未按本合同约定各节点完成服务的；
[bookmark: _GoBack]12.2.2 乙方擅自更换项目负责人、缩减服务团队、降低服务标准的，经甲方通知后仍不整改或未完成整改达到15日的；
12.2.3 乙方违反本合同保密条款的；
12.2.4 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方的。
第十三条 违约责任
13.1 乙方未按本合同约定节点完成报告编制、资料提交、备案上报等工作的，每逾期一日，除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，还应按本合同总价款的千分之三向甲方支付违约金。
13.2 乙方未按甲方通知时间完成整改的，每逾期一日，除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，还应按本合同总价款的千分之三向甲方支付违约金。
13.3 因乙方编制质量问题、数据错误、内容缺项、资质不符、资料不完善等乙方原因，导致审计报告审核不通过、备案失败的，乙方须无条件免费修改、重新编制、补充资料，直至备案通过，并承担全部整改成本及甲方全部经济损失；若最终无法完成备案，甲方有权解除合同，且不予支付剩余款项，乙方应退还甲方已支付全部费用，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金。
13.4 如乙方单方解除合同或甲方因12.2情形解除合同，甲方无需支付任何费用，乙方应赔偿甲方由此造成的全部经济损失，并按本合同总价款的30%向甲方支付违约金。
13.5 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须按本合同总价款的10%向甲方支付一次性惩罚性违约金。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。
13.6 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。
第十四条 争议解决
14.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。
14.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十五条 附则
15.1 乙方营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托文书、委托代理人身份证复印件等相关资质证明、乙方委派结算人员的授权委托书、受托人的身份证复印件、验收报告单等作为本合同的附件。
15.2 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。
15.3 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院      乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：  

或委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区    签订时间：    年   月   日
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